Приложение № 2

к постановлению Администрации Исилькульского

муниципального района от 24.05.2022 г. № 319

Пояснительная записка

о реализации муниципальной программы Исилькульского муниципального района Омской области «Обеспечение качественными услугами транспортной системы и сферы жилищно–коммунального комплекса в Исилькульском муниципальном районе Омской области» за 2021 год

Пояснительная записка к отчету о реализации муниципальной программы Исилькульского муниципального района Омской области «Обеспечение качественными услугами транспортной системы и сферы жилищно–коммунального комплекса в Исилькульском муниципальном районе Омской области» (далее – Программа) подготовлена в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Исилькульского муниципального района Омской области, их формирования и реализации, утвержденным постановлением Администрации Исилькульского муниципального района от 18.06.2013 года № 869 (далее – Порядок).

Субъектами бюджетного планирования Исилькульского муниципального района Омской области, являющегося соисполнителями муниципальной Программы являются: отдел строительства и ЖКХ, МУ «Исилькульский центр по координации строительства газопроводов», сектор бухгалтерского учета и отчетности Администрации Исилькульского муниципального района.

Намеченные мероприятия разработаны для достижения основной цели Программы - создание условий для развития дорожно-транспортной системы, жилищной сферы и инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса района.

Достижение поставленной цели Программы планируется посредством решения следующих задач: - полное и качественное удовлетворение потребностей социальной сферы и секторов экономики в транспортных услугах и развитие дорожно-транспортной системы района;

- привлечение инвестиций для дальнейшего обновления жилищно-коммунальной инфраструктуры на основе современных технологий, продолжение комплексной газификации района, создание условий для развития жилищного фонда и повышение качества услуг предоставляемых населению.

Анализ отчёта о реализации Программы за 2021 год показал, что все запланированные мероприятия направлены на решение поставленных задач и соответствуют основной цели программы.

Индикаторы программных мероприятий отвечают требованиям Порядка и соответствуют целям и задачам, поставленным в программе. В результате реализации программных мероприятий ожидается:

- поддержать межпоселковые автомобильные дороги и искусственные сооружения на них на уровне, соответствующем категории дороги;

- сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог;

- обеспечить безопасные условия дорожного движения на автомобильных дорогах Исилькульского район;

- увеличить протяженность автомобильных дорог с твердым асфальтовым покрытием на них;

- обеспечить объем ввода жилья в эксплуатацию 70 тыс. кв.м,

- обеспечить к 2021 году годовой объем ввода жилья в эксплуатацию в расчете на одного жителя Исилькульского муниципального района области не менее 0,45 кв.м;

- оказать государственную поддержку за счет средств районного бюджета в строительстве индивидуальных жилых домов 70 семьям;

- предоставить государственную поддержку 35 молодым семьям на строительство или приобретение жилья;

- обеспечить перевод на отопление природным газом не менее 200 квартир в год;

- обеспечить жилищный фонд системами водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, отопления, в соответствии с переданными полномочиями поселениями, в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации;

- обеспечить бесперебойным надежным электроснабжением социально значимые объекты Исилькульского муниципального района Омской области.

Программой предусмотрено реализация трех подпрограмм:

1. «Развитие сети муниципальных межпоселковых автомобильных дорог Исилькульского муниципального района».

Целью подпрограммы является полное и качественное удовлетворение потребностей социальной сферы и секторов экономики в транспортных услугах и развитие дорожно-транспортной системы района.

В соответствии с поставленной целью подпрограмма ориентирована на решение следующих задач:

- поддержание межпоселковых автомобильных дорог и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания дорог и сооружений на них;

- сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог за счет ремонта, строительства (реконструкции) автомобильных дорог;

- обеспечение безопасных условий дорожного движения на автомобильных дорогах Исилькульского района.

В 2021 году:

- содержание автомобильных дорог выполнено 63,255 км дорог на сумму 2 611 766,61 рублей.

- выполнен ремонт (ямочный ремонт) автомобильных дорог межпоселкового значения и искусственных сооружений на них выполнен на 0,5 км автомобильных дорог на сумму 600 000,00 рублей, план в размере 600 000,00 рублей исполнен.

Количество перевезенных пассажиров 84500 человек, в том числе отдельных категорий граждан, проживающих на территории Омской области, которым предоставляются меры социальной поддержки по проезду в соответствии с законодательством 28500 человек. Фактический объем недополученных доходов перевозчика в связи с оказанием услуг населению по перевозке пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам составил 7 813 121,76 рублей, планируемый объем составлял 7 832 616,14 рублей.

Для повышения эффективности программы планируется увеличить контроль за обеспечением безопасных условий дорожного движения на автомобильных дорогах Исилькульского района, а также контроль по исполнению условий контрактов подрядными организациями и качеством выполненных работ по ремонту и реконструкции автомобильных дорог.

Эффективность подпрограммы в 2021 году составила 100%. 2. «Развитие инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса Исилькульского муниципального района».

Целью подпрограммы является привлечение инвестиций для дальнейшего обновления жилищно-коммунальной инфраструктуры на основе современных технологий, продолжение комплексной газификации района, создание условий для развития жилищного фонда и повышение качества услуг, предоставляемых населению.

Достижение указанной цели осуществляется через решение следующих задач: - создание условий для развития специализированного и муниципального жилищного фонда, индивидуального жилищного строительства в целях обеспечения населения района комфортным жильем по доступным ценам и предоставление государственной поддержки молодым семьям, в соответствии с переданными полномочиями поселениями, в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации;

- снижение уровня износа основных фондов в жилищно-коммунальном комплексе;

- повышение уровня обеспеченности уровня жилищного фонда системами водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, отопления, в соответствии с переданными полномочиями поселениями, в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации;

- создание условий для бесперебойного и надежного электроснабжения социально значимых объектов Исилькульского муниципального района Омской области.

Эффективность подпрограммы в 2021 году составила 95 %.

Осуществлено предоставление 9 молодым семьям социальных выплат на приобретение или строительство жилья в размере 7 810 441,70 рублей и предоставлена молодой семье дополнительная социальная выплата в размере не менее 5 процентов от расчетной (средней стоимости жилья при рождении (усыновлении) 1 ребенка для погашения части расходов на приобретение или строительство жилья в размере 176 314,68 рублей.

Выполнены работы по разработке документов территориального планирования и градостроительного зонирования (в том числе внесение изменений), включая подготовку документации для внесения сведений о границах населенных пунктов и границах территориальных зон в Единый государственный реестр недвижимости стоимостью 3 740 000,00 рублей.

Осуществлена организация сбора вывоза ТБО, содержание, обустройство мест (земельных участков) временного накопления ТБО в Исилькульском муниципальном районе в сумме 1 300 000,00 рублей.

Осуществлено содержание мест (площадок) накопление твердых коммунальных отходов в количестве 115 площадок стоимостью 1 044 635,99

рублей.

Выполнены прочие услуги в рамках эксплуатации объектов на сумму 593 908,79 рублей.

Мероприятия: - «Организация водоснабжения» исполнены в пределах определенного лимита финансирования в размере 7 972 186,36 рублей. Межбюджетные трансферты направлены бюджетам поселений на выполнение полномочий по организации в границах поселения водоснабжения населения в размере 2 021 124,72 рублей.

- «Организация газоснабжения» исполнены в пределах определенного лимита финансирования в размере 78 751,16 рублей.

По объекту «Строительство модульной газовой котельной по адресу: Омская область г.Исилькуль, ул.Партизанская, 132А " выполнено строительство на 100 % израсходовано 1 710 597,17 рублей, планируемые затраты 2 681 367,02 рублей, неисполнение составило 970 769,85 рублей, так как пусконаладочные работы подрядной организацией в 2021 году не проведены, в виду отсутствия разрешения от Ростехнадзора и ввод в эксплуатацию перенесен на 2022 год.

Выполнен муниципальный контракт на объект «Строительство и реконструкция водопроводных сооружений г. Исилькуль Исилькульского муниципального района Омской области» произведен авансовый платеж в размере 64 591 288,97 рублей, окончания работ определено на сентябрь 2021 года.

Заключен муниципальный контракт на объект «Строительство межпоселкового водопровода и водопроводных сооружений д.Петровка - с. Новорождественка - д. Аполлоновка Исилькульского муниципального района Омской области» стоимостью 42 157 738,10 рублей.

3. «Обеспечение безопасности дорожного движения в Исилькульском муниципальном районе Омской области».

Целью подпрограммы является обеспечение охраны жизни, здоровья граждан, сохранности их имущества, безопасных условий дорожного движения на дорогах муниципального района.

Достижение указанной цели осуществляется через решение следующих задач: - доведение информации жителям района о правилах безопасности дорожного движения, предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;

- обеспечение безопасных условий дорожного движения на автомобильных дорогах муниципального района. Эффективность подпрограммы в 2021 году составила 100 %.

Проведение обучающих тренировок с лицами дошкольного и школьного возраста правилам безопасности дорожного движения на «Автогородке» в городском парке, куда был обеспечен подвоз обучающихся с деревень и проведено не менее 100 мероприятий и израсходовано в сумме 7 729,20 рублей.

Оценка натуральных, финансовых показателей на предмет эффективности Программы на финансовый период за 2021 год показала, что на мероприятия программы было запланировано 145 219 869,44 рублей фактически израсходовано – 144 229 605,21 рублей, в том числе: за счёт средств местного бюджета – 24 465 429,44 рублей, за счёт средств федерального и областного бюджетов – 119 764 175,77 рублей.

Заключение: Эффективность реализации программы за 2021 год – 98,33 %. - Эффективность реализации программы - высокая.

Начальник отдела строительства и ЖКХ

ответственный исполнитель

муниципальной программы Н.А. Пинчук