Приложение № 2

к постановлению Администрации

Исилькульского

муниципального района

от 12.05.2023 г. № 221

Пояснительная записка

о реализации муниципальной программы Исилькульского муниципального района Омской области «Обеспечение качественными услугами транспортной системы и сферы жилищно–коммунального комплекса в Исилькульском муниципальном районе Омской области» за 2022 год.

Пояснительная записка к отчету о реализации муниципальной программы Исилькульского муниципального района Омской области «Обеспечение качественными услугами транспортной системы и сферы жилищно–коммунального комплекса в Исилькульском муниципальном районе Омской области» (далее – Программа) подготовлена в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Исилькульского муниципального района Омской области, их формирования и реализации, утвержденным постановлением Администрации Исилькульского муниципального района от 18.06.2013 года № 869 (далее – Порядок).

Субъектами бюджетного планирования Исилькульского муниципального района Омской области, являющегося соисполнителями муниципальной Программы являются: отдел строительства и ЖКХ, МУ «Исилькульский центр по координации строительства газопроводов», сектор бухгалтерского учета и отчетности Администрации Исилькульского муниципального района.

Намеченные мероприятия разработаны для достижения основной цели Программы - создание условий для развития дорожно-транспортной системы, жилищной сферы и инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса района.

Анализ отчёта о реализации Программы за 2022 год показал, что все запланированные мероприятия направлены на решение поставленных задач и соответствуют основной цели программы.

Индикаторы программных мероприятий соответствуют целям и задачам, поставленным в программе. В результате реализации программы мероприятий выполнены в полном объеме.

Программой предусмотрено реализация трех подпрограмм:

1. «Развитие сети муниципальных межпоселковых автомобильных дорог Исилькульского муниципального района».

Целью подпрограммы является полное и качественное удовлетворение потребностей социальной сферы и секторов экономики в транспортных услугах и развитие дорожно-транспортной системы района.

В 2022 году:

- содержание автомобильных дорог выполнено 64,544 км дорог на сумму 1 816 927,71рублей.

- перевезено 71534 человек, фактический пробег транспортных средств составил 377093 км или 122,9% от расчетного годового пробега. Процент использования субсидии областного бюджета составляет 100%. Фактически поступило средств областного бюджета 7982795,51 рублей. Перевозчику направлено письмо о возврате средств в сумме 38157,01 рубль и которые возвращены. Процент охвата населенных пунктов составляет 100%.

Эффективность подпрограммы в 2022 году составила 100%. 2. «Развитие инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса Исилькульского муниципального района».

Целью подпрограммы является привлечение инвестиций для дальнейшего обновления жилищно-коммунальной инфраструктуры на основе современных технологий, продолжение комплексной газификации района, создание условий для развития жилищного фонда и повышение качества услуг, предоставляемых населению.

Эффективность подпрограммы в 2022 году составила 100 %.

Осуществлено предоставление 12 молодым семьям социальных выплат на приобретение или строительство жилья в размере 12 382 457,51 рублей и предоставлена молодой семье дополнительная социальная выплата в размере не менее 5 процентов от расчетной (средней стоимости жилья при рождении (усыновлении) 1 ребенка для погашения части расходов на приобретение или строительство жилья в размере 119 580,30 рублей.

Выполнены работы по разработке документов территориального планирования и градостроительного зонирования (в том числе внесение изменений), включая подготовку документации для внесения сведений о границах населенных пунктов Солнцевского сельского поселения и границах территориальных зон в Единый государственный реестр недвижимости стоимостью 1 400 000,00 рублей.

Осуществлена организация сбора вывоза ТБО, содержание, обустройство мест (земельных участков) временного накопления ТБО в Исилькульском муниципальном районе на территории земельных участков Южной свалки выполнено ограждение и расчистка участка под мусороперегрузочную станцию и буртовка ТКО в размере 2 254 467,57 рублей.

Выполнено решение суда и оплачен исполнительский сбор по несанкционированные свалки д. Водяное в размере 100 000,00 рублей.

Осуществлено содержание мест (площадок) накопление твердых коммунальных отходов в количестве 115 площадок стоимостью 1 043 549,15

рублей и создание 3 мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и (или) приобретение контейнеров (бункеров) 416 355,60 рублей.

Выполнена организация сбора, транспортирования и захоронения твердых коммунальных отходов, а также ликвидация объектов размещения твердых коммунальных отходов, ликвидировано 3 несанкционированных свалки с. Медвежье, д.Мясники и северной свалки г. Исилькуль стоимостью 46 369 649,20 рублей.

Осуществлена организация работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде на объектах накопленного вреда (несанкционированных свалок в границах городов), в том числе выполнение проектно-изыскательских работ по ликвидации несанкционированного вреда окружающей среде на объекте накопления вреда "Свалка Северная г. Исилькуля Омской области" стоимостью 3 200 000,00 рублей.

Выполнены прочие услуги в рамках эксплуатации объектов на сумму 99 337,20 рублей.

Мероприятия: - «Организация водоснабжения» исполнены в пределах определенного лимита финансирования в размере 7 180 389,99 рублей на устранение аварий, замену изношенных сетей, ремонту водопроводных колодцев, дезинфекции шахтных колодцев, оплаты труда работников обслуживающих объекты водоснабжения и оплаты электрической энергии.

- Межбюджетные трансферты направлены бюджетам Баррикадского, Боевого Каскатского, Первотаровского казачьего, Солнцевского, Украинского сельских поселений на выполнение полномочий по организации в границах поселения водоснабжения населения в том числе устранение порывов, ремонт сетей, ремонт водопроводных сооружений и оплаты электрической энергии потребляемой объектами водоснабжения израсходовано 1 752 544,67 рублей.

- Осуществлено приобретение трубной продукции теплотехнического назначения для тепловых сетей от котельной в поселке Лесной стоимостью 423 886,77 рублей.

По объекту «Строительство модульной газовой котельной по адресу: Омская область г.Исилькуль, ул.Партизанская, 132А " выполнено строительство на 100 % израсходовано 971 769,85 рублей получено разрешение от Ростехнадзора.

Выполнен проект по объекту «Межпоселковый водопровод и водопроводные сооружения с.Первотаровка Исилькульского муниципального района Омской области» стоимостью 4 696 645,00 рублей.

Выполнен муниципальный контракт на объект «Строительство межпоселкового водопровода и водопроводных сооружений д.Петровка - с. Новорождественка - д. Аполлоновка Исилькульского муниципального района Омской области» израсходовано 72 518 965,86 рублей.

3. «Обеспечение безопасности дорожного движения в Исилькульском муниципальном районе Омской области».

Целью подпрограммы является обеспечение охраны жизни, здоровья граждан, сохранности их имущества, безопасных условий дорожного движения на дорогах муниципального района.

Эффективность подпрограммы в 2022 году составила 100 %.

Проведение исследование дорожного движения и разработка ПОДД на автомобильные дороги:

- «Баррикада - Улендыкуль» (52 215 ОП МР-1);

- «Баррикада - Улендыкуль» - Новопетроград (52 215 ОП МР-2);

- «Баррикада - Ксеньевка» - Васютино (52 215 ОП МР-3);

- «Исилькуль - Называевск» - Хутор 12 (52 215 ОП МР-4);

- «Исилькуль – Каскат - Кромы» - Благовещенка – Юнино – Р-254 (52 215 ОП МР-5);

- Маргенау – Ивановка (52 215 ОП МР-6);

- «Исилькуль - Первотаровка» - Сосновка (52 215 ОП МР-7);

- Подъезд к д. Петровка (52 215 ОП МР-8);

- Подъезд к Хутору 12 (52 215 ОП МР-9);

- Подъезд к д. Мясники (52 215 ОП МР-10);

- Подъезд к п. Южный (52 215 ОП МР-11);

- п. Лесной – д. Рославка (52 215 ОП МР-12);

- Солнцевка – Петровка (52 ОП МЗ Н-96);

- Подъездной путь к д. Евсюки (52 215 ОП МР-15);

- «Называевск - Исилькуль» - ДОЛ «Березка» (52 215 ОП МР-16);

- «Исилькуль - Первотаровка» - д. Память Свободы (52 215 ОП МР-17);

- Подъезд к ст. Кухарево (52 215 ОП МР-18);

- «Исилькуль - Полтавка» до а. Омар (52 215 ОП МР-19);

- От перекрестка улиц Цветочной и Западной до примыкания к автомобильной дороге «Исилькуль – Каскат – Кромы» (52 215 ОП МР-20);

- От кладбища а. Каскат до примыкания к автомобильной дороге «Исилькуль – Каскат – Кромы» (52 215 ОП МР-21);

- От с. Кромы до КПП границы к Республике Казахстан (52 215 ОП МР-22) муниципального значения Исилькульского МР Омской области израсходовано в сумме 282 000,00 рублей.

Оценка натуральных, финансовых показателей на предмет эффективности Программы на финансовый период за 2022 год показала, что на мероприятия программы было запланировано 166 017 486,23 рублей фактически израсходовано – 165 712 486,77 рублей, в том числе: за счёт средств местного бюджета – 24 837 212,44 рублей, за счёт средств федерального и областного бюджетов – 140 875 274,33 рублей.

Заключение: Эффективность реализации программы за 2022 год – 100 %. - Эффективность реализации программы - высокая.

Заместитель начальника Управления строительства,

архитектуры, имущества и вопросам ЖКХ АИМР ОО,

ответственный исполнитель

муниципальной программы Н.А. Пинчук